**科左中旗2022年中型水库维修养护工程**

合同编号：KZZQSWJ-CGHT-230401

工程名称：科左中旗2022年中型水库维修养护工程

采购单位：科尔沁左翼中旗水务局

供应商：科左中旗江河水利工程有限公司

合同签订时间：2023年4月24日

合同签订地点：科左中旗保康镇

**合同协议书**

科尔沁左翼中旗水务局(采购单位名称，以下简称“采购单位”)为实施科左中旗2022年中型水库维修养护工程(项目名称)，已接受科左中旗江河水利工程有限公司(供应商名称，以下简称“供应商”)对该项目的投标。采购单位和供应商共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 成交通知书；

(2) 响应承诺书；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)玖拾玖万柒仟玖佰柒拾捌元整(¥997978.00元)。

4.合同形式：总价承包。

5.计划开工日期：2023年4月24日；

计划竣工日期：2023年6月23日；工期:60日历天。

6.承包人项目经理:赵德全

7.工程质量符合国家验收合格标准。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价

款。

10.本协议书一式6份，合同双方各执2份，其余分送有关单位。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成

部分。

采购单位：科尔沁左翼 供应商：科左中旗江河水利

中旗水务局 工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： 或其委托代理人：

2023年4月24日 2023年4月24日